# RELATÓRIO DE QA AUTOMATIZADO — CICLO 3

Planos, assinaturas, tarefas, calendário e regressões

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Projeto | Transforme-se |
| Branch analisada | feature-testes_automatizadosciclo3 |
| Data das execuções | 11/09/2026 |
| Versão analisada | 0d6adff, com upstream/main até e33e94b |
| Público | Equipe de desenvolvimento e responsáveis pela integração |
| Escopo | Novidades de planos, calendário, tarefas, mentorias e rotas; regressão de cadastro, login, cursos e perfil |

# Resumo executivo

Conclusão: As quatro correções apontadas no ciclo 2 passaram. O ciclo 3 ainda não está aprovado: 112 verificações passaram, seis falharam e sete foram puladas. As falhas representam quatro problemas distintos em planos e validação de tarefas e eventos.

| Camada | Total | Passaram | Rejeitados | Pulados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Node / regras e HTTP | 100 | 88 | 5 | 7 |
| BDD / API e navegador | 25 | 24 | 1 | 0 |
| Total de verificações | 125 | 112 | 6 | 7 |

Foram criadas 64 verificações: 53 HTTP, oito unitárias de planos e três cenários BDD de interface. O mesmo problema de planos gerou duas reprovações HTTP e uma BDD. Este relatório documenta as execuções já registradas; a elaboração do Word não constitui uma nova rodada de testes.

## Prioridade recomendada

| Ordem | Prioridade | Ação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alta | Restabelecer a consulta do plano atual e o fluxo autenticado de assinaturas. |
| 2 | Alta | Validar pedidos de edição por completo antes de alterar tarefas ou eventos. |
| 3 | Média | Rejeitar datas inexistentes; aguardar a entrega das páginas pendentes do MeuMEI. |

# 1. Como a equipe deve interpretar os testes

PASSOU confirma o comportamento apenas no caso executado. REJEITADO indica diferença entre esperado e obtido. PULADO registra um teste não executado. O total de verificações não é o total de defeitos, e a aprovação de uma regra isolada não comprova sua integração nas rotas.

| Resultado | O que significa | Ação da equipe |
| --- | --- | --- |
| PASSOU | O comportamento observado corresponde ao esperado. | Manter na regressão. |
| REJEITADO | Foi encontrada divergência verificável. | Corrigir e repetir. |
| PULADO | Teste não executado por escopo histórico. | Revisar escopo antes de reativar. |

## 1.1 O papel de cada ferramenta

| Ferramenta | Como foi usada neste projeto |
| --- | --- |
| Gherkin | Descreve os cenários em português com Dado, Quando e Então. |
| Cucumber | Liga as frases aos passos automáticos e registra seus resultados. |
| Playwright | Opera o navegador e envia pedidos HTTP nos cenários BDD. |
| node:test | Executa regras isoladas, contratos e testes HTTP do backend. |

## 1.2 Como um cenário vira uma execução

O cenário de assinaturas autenticadas está em tests/e2e/features/ciclo3.feature. Os passos estão em tests/e2e/steps/ciclo3.steps.cjs. Após o login, o navegador abre /assinaturas e aguarda a indicação do plano atual.

Esperado: exibir o plano atual e permitir assinar Premium.
Obtido: a indicação do plano atual não aparece em cinco segundos.
Evidência relacionada: GET /api/planos/atual retorna 500 nos testes HTTP.

A tela de Assinaturas e seu script já consomem a API. A falta de importação de pegarPlanoDoUsuario é um defeito do servidor, por isso seus testes continuam ativos. A troca pela interface não foi concluída; a assinatura de cada plano pela API passou separadamente.

## 1.3 Isolamento dos dados

HTTP e BDD usam uma cópia temporária em tests/tmp/app-under-test. As suítes HTTP confirmaram que db.json original permaneceu idêntico. Os cenários BDD de perfil usam usuários exclusivos. As camadas devem rodar em sequência porque compartilham a porta 3137 e a cópia temporária.

# 2. Execução reproduzível no VS Code

Na raiz do projeto, usar Node.js 24 e executar um comando por vez. O BDD usa Microsoft Edge local; se necessário, instalar Chromium pelo Playwright.

npm.cmd ci
npm.cmd run test:ciclo3
npm.cmd run test:bdd

        Seleção de três cenários novos de interface e nove de perfil:
npm.cmd run test:bdd:ciclo3

        Se Chromium for necessário:
npx.cmd playwright install chromium

No PowerShell, os comandos com .cmd evitam bloqueios dos scripts .ps1. Os testes retornam código de falha enquanto os defeitos persistirem. Não executar Node e BDD simultaneamente. As dependências de testes estão registradas no package.json e no package-lock.json.

## 2.1 Resultado confirmado no ciclo 3

| Suíte | Volume | Aprovados | Demais resultados | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Node | 100 testes | 88 | 5 rejeitados / 7 pulados | 3,383 s |
| BDD | 25 cenários | 24 | 1 rejeitado | 11,144 s |

O BDD registrou 153 passos: 152 aprovados e um reprovado. Esta revisão mantém 125 verificações selecionadas, com 112 aprovações, seis falhas e sete skips. As duas páginas do MeuMEI foram reclassificadas como pendentes. O pacote evidencias-antes-revisao-escopo.zip preserva os resultados anteriores; evidencias.zip contém a rodada atual.

## 2.2 Correções anteriores confirmadas

| ID | Camada | Resultado | Comportamento confirmado |
| --- | --- | --- | --- |
| C2-P01 | HTTP e BDD | PASSOU | Perfil acessível após login com e-mail em maiúsculas e espaços. |
| C2-P02 | HTTP e BDD | PASSOU | Edição sem e-mail retorna 400 sem gravar. |
| C2-P03 | HTTP e BDD | PASSOU | E-mail inválido é recusado sem persistência. |
| C2-F01 | Script e UI | PASSOU | Imagens dos cursos usam largura de 200 pixels. |

# 3. Casos que passaram

A lista abaixo contém as 112 aprovações efetivas. Os identificadores N acompanham a ordem do TAP e os B a ordem do JSON BDD. Um comportamento pode aparecer em ambas as camadas. Os arquivos originais estão em evidencias e no pacote evidencias.zip.

| ID | Camada | Resultado | Comportamento confirmado |
| --- | --- | --- | --- |
| N001 | Node | PASSOU | C3 rotas - /assinaturas entrega HTML |
| N002 | Node | PASSOU | C3 rotas - /mentorias entrega HTML |
| N003 | Node | PASSOU | C3 rotas - /configuracoes entrega HTML |
| N005 | Node | PASSOU | C3 rotas - /guias entrega HTML |
| N007 | Node | PASSOU | C3 mentorias - catálogo associa cada mentoria ao professor |
| N008 | Node | PASSOU | C3 planos - catálogo público completo sem escrita |
| N009 | Node | PASSOU | C3 autenticação - GET /api/planos/atual bloqueia visitante |
| N010 | Node | PASSOU | C3 autenticação - POST /api/planos/assinar bloqueia visitante |
| N011 | Node | PASSOU | C3 autenticação - GET /api/eventos bloqueia visitante |
| N012 | Node | PASSOU | C3 autenticação - POST /eventos bloqueia visitante |
| N013 | Node | PASSOU | C3 autenticação - PUT /eventos/1 bloqueia visitante |
| N014 | Node | PASSOU | C3 autenticação - DELETE /eventos/1 bloqueia visitante |
| N015 | Node | PASSOU | C3 autenticação - GET /api/tarefas bloqueia visitante |
| N016 | Node | PASSOU | C3 autenticação - POST /tarefas bloqueia visitante |
| N017 | Node | PASSOU | C3 autenticação - PUT /tarefas/1 bloqueia visitante |
| N018 | Node | PASSOU | C3 autenticação - DELETE /tarefas/1 bloqueia visitante |
| N019 | Node | PASSOU | C3 planos - assinar plano 1 persiste e preserva outros usuários |
| N020 | Node | PASSOU | C3 planos - assinar plano 2 persiste e preserva outros usuários |
| N021 | Node | PASSOU | C3 planos - assinar plano 3 persiste e preserva outros usuários |
| N022 | Node | PASSOU | C3 planos - rejeita plano 999 |
| N023 | Node | PASSOU | C3 planos - rejeita plano null |
| N024 | Node | PASSOU | C3 planos - rejeita plano invalido |
| N027 | Node | PASSOU | C3 tarefas - criar, listar, editar e excluir com persistência |
| N028 | Node | PASSOU | C3 tarefas - PUT bloqueia outro proprietário |
| N029 | Node | PASSOU | C3 tarefas - DELETE bloqueia outro proprietário |
| N030 | Node | PASSOU | C3 tarefas - PUT inexistente retorna 404 |
| N031 | Node | PASSOU | C3 tarefas - DELETE inexistente retorna 404 |
| N032 | Node | PASSOU | C3 tarefas - criação sem título não persiste |
| N034 | Node | PASSOU | C3 eventos - criar, listar, editar e excluir com persistência |
| N035 | Node | PASSOU | C3 eventos - PUT bloqueia outro proprietário |
| N036 | Node | PASSOU | C3 eventos - DELETE bloqueia outro proprietário |
| N037 | Node | PASSOU | C3 eventos - PUT inexistente retorna 404 |
| N038 | Node | PASSOU | C3 eventos - DELETE inexistente retorna 404 |
| N039 | Node | PASSOU | C3 eventos - criação sem título não persiste |
| N041 | Node | PASSOU | C3 calendário - filtro por mês e ano e isolamento do usuário |
| N042 | Node | PASSOU | C3 calendário - rejeita data inválida "11/09/2026" |
| N043 | Node | PASSOU | C3 calendário - rejeita data inválida "" |
| N045 | Node | PASSOU | C3 regressão perfil - rejeita e-mail null e mantém sessão |
| N046 | Node | PASSOU | C3 regressão perfil - rejeita e-mail 123 e mantém sessão |
| N047 | Node | PASSOU | C3 regressão perfil - rejeita e-mail {} e mantém sessão |
| N048 | Node | PASSOU | C3 regressão perfil - rejeita e-mail [] e mantém sessão |
| N049 | Node | PASSOU | C3 regressão perfil - rejeita e-mail "" e mantém sessão |
| N050 | Node | PASSOU | C3 regressão perfil - rejeita e-mail " " e mantém sessão |
| N051 | Node | PASSOU | C3 regressão perfil - rejeita e-mail "sem-arroba" e mantém sessão |
| N052 | Node | PASSOU | C3 regressão perfil - rejeita e-mail "a@b" e mantém sessão |
| N053 | Node | PASSOU | C3 regressão perfil - rejeita e-mail "a b@teste.com" e mantém sessão |
| N054 | Node | PASSOU | API cursos - GET público retorna catálogo completo em JSON |
| N055 | Node | PASSOU | API cursos - sessão autenticada recebe o mesmo catálogo |
| N056 | Node | PASSOU | API cursos - consulta não altera os dados persistidos |
| N057 | Node | PASSOU | API perfil - GET sem sessão retorna 401 |
| N058 | Node | PASSOU | API perfil - GET retorna campos do próprio usuário sem senha |
| N059 | Node | PASSOU | API perfil - PUT sem sessão bloqueia alteração |
| N060 | Node | PASSOU | API perfil - PUT atualiza campos, sessão e persistência |
| N061 | Node | PASSOU | API perfil - PUT recusa e-mail de outro usuário sem persistir |
| N062 | Node | PASSOU | API perfil - troca de e-mail normaliza chave, sessão e próximo login |
| N063 | Node | PASSOU | API perfil - login com maiúsculas e espaços deve permitir consultar perfil |
| N064 | Node | PASSOU | API perfil - PUT sem e-mail deve retornar 400 sem alterar banco |
| N065 | Node | PASSOU | API perfil - PUT deve rejeitar e-mail inválido sem persistir |
| N066 | Node | PASSOU | unitário - db.json possui coleções principais |
| N067 | Node | PASSOU | unitário - cursos possuem campos obrigatórios para renderização |
| N068 | Node | PASSOU | unitário - imagens dos cursos existem na pasta pública |
| N069 | Node | PASSOU | unitário - cursos referenciam professores existentes |
| N070 | Node | PASSOU | unitário - cadastro.js envia os dados para POST /cadastro em JSON |
| N071 | Node | PASSOU | unitário - login.js envia credenciais para POST /login em JSON |
| N072 | Node | PASSOU | regressão - cursos.js deve configurar a largura da imagem com a propriedade correta |
| N073 | Node | PASSOU | C3 regras - plano 1 respeita todas as permissões |
| N074 | Node | PASSOU | C3 regras - plano 2 respeita todas as permissões |
| N075 | Node | PASSOU | C3 regras - plano 3 respeita todas as permissões |
| N076 | Node | PASSOU | C3 regras - plano ausente ou inválido undefined usa Gratuito |
| N077 | Node | PASSOU | C3 regras - plano ausente ou inválido 999 usa Gratuito |
| N078 | Node | PASSOU | C3 regras - middleware com plano null retorna 401 |
| N079 | Node | PASSOU | C3 regras - middleware com plano 1 retorna 403 |
| N080 | Node | PASSOU | C3 regras - middleware com plano 3 retorna 200 |
| N081 | Node | PASSOU | unitário - POST /login autentica credenciais válidas e cria sessão |
| N082 | Node | PASSOU | unitário - POST /login rejeita e-mail inexistente |
| N083 | Node | PASSOU | unitário - POST /login rejeita senha incorreta |
| N084 | Node | PASSOU | unitário - POST /cadastro cria usuário novo com próximo id |
| N085 | Node | PASSOU | unitário - POST /cadastro rejeita e-mail duplicado sem gravar banco |
| N086 | Node | PASSOU | regressão - POST /cadastro deve validar campos obrigatórios no back-end |
| N087 | Node | PASSOU | regressão - POST /cadastro deve tratar e-mail duplicado sem diferenciar maiúsculas |
| N089 | Node | PASSOU | regressão - cadastro rejeita nome inválido sem persistir |
| N090 | Node | PASSOU | regressão - cadastro rejeita sobrenome inválido sem persistir |
| N091 | Node | PASSOU | regressão - cadastro rejeita senha inválido sem persistir |
| N092 | Node | PASSOU | regressão - cadastro rejeita email inválido sem persistir |
| N093 | Node | PASSOU | regressão - cadastro persiste e-mail em minúsculas |
| N094 | Node | PASSOU | regressão - login aceita e-mail com maiúsculas e espaços |
| N096 | Node | PASSOU | unitário - /api/usuario-logado exige autenticação |
| N097 | Node | PASSOU | unitário - /api/perfil exige autenticação |
| B01 | BDD | PASSOU | Cadastrar um novo usuário pela interface |
| B02 | BDD | PASSOU | Impedir cadastro com e-mail já cadastrado |
| B03 | BDD | PASSOU | Rejeitar cadastro incompleto enviado diretamente para a API |
| B04 | BDD | PASSOU | Visitante visualiza catálogo de assinaturas |
| B06 | BDD | PASSOU | Imagens dos cursos usam largura corrigida |
| B07 | BDD | PASSOU | Consultar o catálogo sem autenticação |
| B08 | BDD | PASSOU | Consultar o catálogo com autenticação |
| B09 | BDD | PASSOU | Preservar os dados ao consultar cursos |
| B10 | BDD | PASSOU | Exibir cursos cadastrados no banco |
| B11 | BDD | PASSOU | Login com credenciais válidas |
| B12 | BDD | PASSOU | Login com e-mail inexistente |
| B13 | BDD | PASSOU | Login com senha incorreta |
| B14 | BDD | PASSOU | Bloquear consulta de perfil sem autenticação |
| B15 | BDD | PASSOU | Consultar os campos do próprio perfil sem expor senha |
| B16 | BDD | PASSOU | Bloquear edição de perfil sem autenticação |
| B17 | BDD | PASSOU | Atualizar campos, sessão e persistência do próprio perfil |
| B18 | BDD | PASSOU | Impedir troca para e-mail de outro usuário |
| B19 | BDD | PASSOU | Trocar e-mail com normalização e atualizar a identidade de login |
| B20 | BDD | PASSOU | Consultar perfil após login com maiúsculas e espaços |
| B21 | BDD | PASSOU | Rejeitar edição sem e-mail |
| B22 | BDD | PASSOU | Rejeitar edição com e-mail inválido |
| B23 | BDD | PASSOU | Acessar rota amigável de cadastro |
| B24 | BDD | PASSOU | Acessar rota amigável de login |
| B25 | BDD | PASSOU | Acessar rota amigável de cursos |

# 4.1 Consulta do plano atual impede o fluxo de assinaturas

Status: REJEITADO | Prioridade ALTA | Categoria: Integração de planos | C3-01

| Referência | Localização |
| --- | --- |
| Código do produto | server.js — GET /api/planos/atual; public/scripts/assinaturas.js; public/pages/logic/planos/planos.js |
| Teste / evidência | N025, N026 e B05; node.tap e cucumber-report.json |

## O que o teste verificou

Esperado: Após autenticar, consultar o plano atual deve retornar 200 com o plano assinado; um usuário novo deve receber o Gratuito. A tela deve exibir o plano atual e permitir a troca.

Obtido: Os dois pedidos HTTP retornaram 500. No navegador, a indicação de plano atual não apareceu em cinco segundos e a troca ficou bloqueada.

## Por que deu errado

A rota chama pegarPlanoDoUsuario sem importar a função no servidor. A função existe no módulo de planos, mas não está disponível no escopo da rota. O frontend tenta consumir a resposta como JSON e não conclui a montagem dos cards.

## Impacto para o sistema

Pessoas autenticadas não conseguem visualizar e trocar o plano pela tela. O catálogo público e a assinatura direta pela API passaram; a aprovação desses endpoints não resolve o fluxo completo.

## Correção recomendada

Importar a função do módulo correto, validar a resposta HTTP no frontend e apresentar mensagem de erro apropriada. Repetir a consulta com usuários existentes e recém-cadastrados.

## Critério de aceite para encerrar

N025, N026 e o cenário autenticado de assinaturas devem passar. A tela precisa identificar o plano atual, permitir assinar Premium e refletir a alteração após consultar novamente.

# 4.2 Edição rejeitada altera o título da tarefa em memória

Status: REJEITADO | Prioridade ALTA | Categoria: Integridade de dados | C3-04

| Referência | Localização |
| --- | --- |
| Código do produto | server.js — PUT /tarefas/:id |
| Teste / evidência | N033; node.tap |

## O que o teste verificou

Esperado: Enviar um título válido junto com status inválido deve retornar 400 e preservar a tarefa inteira, em memória e no arquivo.

Obtido: O servidor retornou 400 e o arquivo ficou inalterado naquele momento. Porém, a consulta seguinte mostrou o título Não deve mudar no lugar de QA ciclo 3.

## Por que deu errado

O código altera tarefa.titulo antes de validar status. Quando a validação falha, retorna sem desfazer a alteração do objeto que está em memória.

## Impacto para o sistema

Uma operação rejeitada modifica dados vistos nas consultas. Uma gravação posterior do banco pode persistir essa alteração indevida; esse efeito posterior não foi medido separadamente nesta rodada.

## Correção recomendada

Validar todos os campos antes de modificar a tarefa, ou montar uma cópia candidata e aplicar a atualização somente após todas as validações.

## Critério de aceite para encerrar

N033 deve passar, confirmando 400 e igualdade integral da tarefa no arquivo e na consulta seguinte. Edições válidas devem continuar funcionando.

# 4.3 Edição rejeitada altera a data do evento em memória

Status: REJEITADO | Prioridade ALTA | Categoria: Integridade de dados | C3-05

| Referência | Localização |
| --- | --- |
| Código do produto | server.js — PUT /eventos/:id |
| Teste / evidência | N040; node.tap |

## O que o teste verificou

Esperado: Enviar data válida e título em branco deve retornar 400 e preservar o evento inteiro.

Obtido: O servidor retornou 400 e o arquivo permaneceu inalterado naquele momento. Na consulta seguinte, a data mudou de 2026-09-11 para 2026-12-01.

## Por que deu errado

O código aplica a data antes de validar o título. A rejeição do título interrompe o pedido depois da alteração parcial do objeto em memória.

## Impacto para o sistema

Um compromisso pode aparecer em outro dia mesmo após uma mensagem de falha. Há risco de persistência em gravação posterior; esse desdobramento não foi testado isoladamente.

## Correção recomendada

Validar data, título e descrição antes de atualizar o evento. Aplicar as alterações de forma integral somente quando o pedido for válido.

## Critério de aceite para encerrar

N040 deve passar, preservando o evento no arquivo e na consulta após erro. A alteração válida de data deve continuar aprovada.

# 4.4 Calendário aceita uma data inexistente

Status: REJEITADO | Prioridade MÉDIA | Categoria: Validação de data | C3-06

| Referência | Localização |
| --- | --- |
| Código do produto | server.js — POST /eventos |
| Teste / evidência | N044; node.tap |

## O que o teste verificou

Esperado: Criar evento em 2026-02-30 deve retornar 400 e não persistir o registro.

Obtido: A API retornou 200 para 30 de fevereiro. O caminho de criação aceita e grava a data, pois sua sequência de caracteres corresponde ao formato esperado.

## Por que deu errado

A validação verifica apenas o padrão AAAA-MM-DD. Esse padrão não garante que o dia exista no mês e no ano informados.

## Impacto para o sistema

O calendário pode conter compromissos impossíveis de posicionar corretamente e gerar inconsistências nas consultas por data.

## Correção recomendada

Validar a existência real da data, incluindo dias por mês e anos bissextos, tanto na criação quanto na edição.

## Critério de aceite para encerrar

N044 deve passar com 400 e banco preservado. Na próxima rodada, acrescentar limites de mês e anos bissextos na criação e edição.

# 5. Cenários pulados

PULADO não significa aprovado ou corrigido. Há sete skips Node: cinco históricos e dois de telas do MeuMEI ainda não implementadas. Obrigações e Visão Geral deixam de contar como defeitos ativos por revisão de escopo solicitada. As APIs de tarefas e eventos continuam testadas independentemente da interface.

| ID | Status | Cenário ou teste | Motivo | Para ativar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N088 | PULADO | rejeitado - POST /login não deve registrar dados sensíveis no console | Skip histórico preservado. | Revisar e retirar o skip. |
| N095 | PULADO | unitário - /api/tarefas exige autenticação | Skip histórico preservado. | Revisar e retirar o skip. |
| N098 | PULADO | unitário - tarefas lista apenas registros do usuário autenticado | Skip histórico preservado. | Revisar e retirar o skip. |
| N099 | PULADO | unitário - tarefas cria e exclui registro do proprietário | Skip histórico preservado. | Revisar e retirar o skip. |
| N100 | PULADO | unitário - tarefas impede exclusão de registro de outra pessoa | Skip histórico preservado. | Revisar e retirar o skip. |
| N004 | PULADO | C3 rotas - /obrigacoes entrega HTML | Frontend ainda não implementado. | Reativar após entrega da página. |
| N006 | PULADO | C3 rotas - /visaoGeral entrega HTML | Frontend ainda não implementado. | Reativar após entrega da página. |

No BDD, houve apenas um passo reprovado, sem passos adicionais pulados na contagem final. A ação de trocar o plano está dentro desse passo e não chegou a ser concluída. O cenário de saldos não foi executado nesta rodada.

# 6. Melhorias de lógica e testabilidade

| Área | Recomendação |
| --- | --- |
| Integração | Ligar o módulo de planos ao servidor e conferir o fluxo completo de assinatura. |
| Validação | Validar todo o pedido antes de alterar objetos; validar datas reais. |
| Interface | Tratar respostas HTTP malsucedidas e concluir as páginas vazias. |
| Testabilidade | Separar as camadas no tempo e preservar a cópia do banco; conferir memória e disco após rejeições. |
| Escopo | Revisar skips históricos de tarefas para evitar classificação ambígua. Saldos permanece pendente. |
| Evidências | Manter TAP, JSON BDD, resumo e evidencias.zip junto ao Word do ciclo. |

# 7. Critério sugerido para nova rodada

| Etapa | Condição |
| --- | --- |
| 1 | Corrigir os quatro problemas ativos detalhados neste documento. |
| 2 | Repetir Node: alvo de 93 aprovados e sete skips, mantendo a seleção atual. |
| 3 | Repetir BDD: alvo de 25 cenários ativos aprovados. |
| 4 | Confirmar novamente as quatro correções anteriores e o banco original preservado. |
| 5 | Ampliar limites de datas e conferir visualmente as páginas do MeuMEI concluídas. |
| 6 | Guardar evidências reais e atualizar README, Word e pacote do ciclo. |

# 8. Limites desta avaliação

A cobertura se refere ao código e às execuções registradas do ciclo 3. Obrigações e Visão Geral do MeuMEI estão vazias e seus testes ficam pulados até a entrega. Calendário e Lembretes em public/Atividades também estão vazios; /tarefas referencia scripts em caminhos ainda não integrados. Não há testes ativos de interface desses fluxos nesta seleção. Existem páginas auxiliares de tarefas e calendário em public/pages. Isso não impede os testes HTTP dos endpoints já implementados. Saldos permanece pendente. Não foram feitos testes de carga, concorrência ou auditoria de segurança.

Parecer de QA: O terceiro ciclo confirmou as quatro correções anteriores e ampliou a cobertura das novidades. Existem quatro problemas distintos a corrigir antes de aprovar os cenários ativos. O aumento da quantidade de verificações não indica, por si só, piora do sistema. As sete verificações ignoradas permanecem sem aprovação.

## Evidências e rastreabilidade

Na pasta tests/reports/ciclo-3: relatorio-detalhado.docx, README.md e evidencias.zip. A subpasta evidencias contém node.tap, cucumber-report.json e bdd.txt. O código de produção não foi alterado nesta rodada de QA. Os relatórios dos ciclos 1 e 2 permanecem como histórico.